## Slide 1: EasyDo项目整体规划
主讲人：尹超
时间：2018-11-13

## Slide 2: 提纲
1. 系统执行流程图
2. 大类的划分与依据说明
3. 类的功能定义
4. 项目规划与分工

## Slide 3: 最简执行流程图
下个月到来
用户登录
首次初始化
股债比计算
安全性评估
提供建议
结果录入
投资收益率查询

## Slide 4: 大类的划分
主要依据：
  人员组织结构
  按功能模块化，尽可能解耦和
类的划分
  User：负责用户创建，删除，资产收益率计算，对比，统计，显示等内容
  Algorithm：负责核心的算法处理逻辑，主要是得到投资建议
  Data：负责向算法部门提供数据
  MySql：负责用户管理和数据存取
  EasyDo：顶层封装。方便用户使用与开发人员调试

## Slide 5: 类的功能定义（需要一起讨论）
1. User（难度系数低）
  属性
    用户名，密码，股池列表，投资记录列表，注册时间，投资收益率，投资偏好
    成本，总市值，现金（不够100股的部分），收益率等
  方法
    用户创建/新增/查询/删除（存在数据库里）
    用户信息安全性考虑（登陆密码）
耦合性分析：
  用户信息必须涉及数据库操作，与MySql有联系

## Slide 6
User.Invest(User的子类，或者直接合并到User中去）
  属性
    大部分继承于User。需要时可添加
  方法
    新增/修改/删除/查询投资记录（更新投资历史列表）
    此处要认真定义投资记录的格式（id,交易时间,数量,成交价）
    投资收益率计算
    同比ETF指数，著名基金收益率计算
    有效性分析逻辑
    绘图显示（暂不着急）
  耦合性分析：
    投资记录写入时依赖于EasyDo的分析，不过功能测试时可以不管，弱耦合性

## Slide 7
2. Algorithm(难度系数最高）
  简述：负责投资核心逻辑分析，给出投资建议。输入->股票列表，投资额；输出->投资建议
  属性：
  方法：
    股债比率计算（粒度很大，还未研究，需要细化）
    股池安全性评估
      个股基本面数据获取（天梯图+得分）
      行业对比分析+历史变化等逻辑（需要细化）
    股池筛选与更新（极少改变）
    获取投资建议（最终给用户的接口）
耦合性分析：
  需要获取数据，与Data有联系

## Slide 8
3. Data（难度系数较高）
  简述：满足EasyDo的数据需求（爬虫，已有模块调取，计算）
  属性：
  方法：
耦合性分析：
  获取到的数据一方面提供给EasyDo，另一方面有可能（不一定）要上传MySql数据库
注意事项：
  原始需求来源：easydo部门
  主动定义数据接口，并返回给EasyDo或者MySql

## Slide 9
4. MySql（难度系数较低）
  简述：主要负责用户信息管理和金融数据存取两大功能
  属性：
  方法：
    用户登录（系统运行的第一句话）
  耦合性分析：
    与user和data有交互

## Slide 10
5. EasyDo（最简单，就是一层封装）
  简述：该模块将前面的内容整合起来，形成有机整体，供用户调用或者测试
  属性：
    待定
  方法：
    Login/SignOut/Destory（用户登录/注册/注销）
    GetAdvise(获取投资建议）
    AddInvestRecord/DelInvestRecord（录入/删除实际的投资记录）
    BasicInfo（基础信息查询）
    ShowInvestInfo（投资情况查询）

## Slide 11: 项目规划与分工
1. 快速搭建整体框架EasyDo，保证能够跑起来，在github上进行托管。
2. 确定各模块的负责人，各自准备好本模块的设计文档和规划
3. 所有人直接在同一套主程序（EasyDo）下进行开发。
4. 每个模块能够在同一套主程序上测试，但是debug部分不托管

## Slide 12: 其他注意事项：
GitHub分支策略：
  远程(下文称origin)主线分支定为master，定期更新。
  本地分支(下文称local)中主线分支为develop
  没事就pull一下，确保local:develop和origin:master一致
  开发主线分支命名格式：“feature_xxx”
  临时测试时在feature分支下建立test/debug分支，用完就删
GitHub合并策略
  只有一个人有权限合并，其他人只能pull request
  Feature测试成功后想提交到orign时的标准动作：
    1. 先pull，确保orign:master和local:develop一致，如果不一致，先合并（理论上不可能冲突）
    2. 然后再将local:feature和local:develop合并，并将local:develop提交pull request
    3. 检查到origin：master成功合并后，删除local:feature_xxx分支。
  确保是在最新的主线分支下。
  本地合并出现冲突时，以develop分支的内容为准

## Slide 13
函数返回值约定：
  0：过程正确 -1：过程失败
Gitignore排除：
  Debug.py
  Test.py（自己随意可以在任何地方兴建测试工程，而不会被托管）

## Slide 14
feature
develop
master
test
feature2
develop2
master2
develop3
master3
develop3
Pull Request
access
此处成功合并，删除test
解决本地冲突
确保master同意自己的
提交后再删除feature
1. 初始状态
2. 特性开发
3. 请求合并
4. 合并完成
复制
复制
本地过程
远端过程
提交前先确保
master和develop一致